# 第7周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 省人力资源市场数据采集系统 | 报告日期 | 第7周 |
| 指导教师 | 闫波 | 项目所处阶段 | 需求分析 |
| 项目组长 | 王晓颖 | 联系方式 | 15652360420 |
| 项目小组成员 | 胡蓉 胥玲 刘哲湘 陈治中 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 1. 了解项目背景：全体成员 2. 了解项目需求：包括功能性及非功能性需求。 3. 省用户：胡蓉、胥玲 4. 市用户：王晓颖、陈治中 5. 监测点用户：刘哲湘 6. 寻找合适的软件需求规格说明书模板：王晓颖 7. 学习github的使用：全员 | | |
| 工作成果 | 1. 完成对基本业务流程的梳理 2. 基本了解所有的功能性和非功能性需求 3. 初步了解github使用方法 4. 找到合适的模板并填写一部分内容 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 1. 对备案流程不熟悉——询问老师，明确流程 2. 对报表上报的处理流程不明确——询问老师，明确流程 3. 没有使用过github——网上查找教程     监测点 报数据  流程 省 用户名密码 监测点 省备案 监测点备案  报表上报(总需求人数 十几张报表 市里审核 审理审核 省里集中报告国家) | | | |

# 第8周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 省人力资源市场数据采集系统 | 报告日期 | 第8周 |
| 指导教师 | 闫波 | 项目所处阶段 | 需求分析 |
| 项目组长 | 王晓颖 | 联系方式 | 15652360420 |
| 项目小组成员 | 胡蓉 胥玲 刘哲湘 陈治中 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 1. 完成需求规格说明书： 2. 引言，任务概述：胥玲 3. 人力资源用户的功能需求：刘哲湘 4. 市级用户的功能需求：王晓颖 5. 省级用户的数据上报部分功能需求：胡蓉 6. 省级用户的数据通知系统管理部分功能需求：胥玲 7. 系统管理员的功能需求：陈治中 8. 对性能的规定、安全性要求、扩展性要求、运行环境规定：陈治中 | | |
| 工作成果 | 1、完成软件需求规格说明书 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 1、没有对省用户和市用户的管理——增加系统管理员 | | | |

# 第9周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 省人力资源市场数据采集系统 | 报告日期 | 第9周 |
| 指导教师 | 闫波 | 项目所处阶段 | 系统设计 |
| 项目组长 | 王晓颖 | 联系方式 | 15652360420 |
| 项目小组成员 | 胡蓉 胥玲 刘哲湘 陈治中 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 1. 修改需求规格说明书：全员 2. 学习mvc模式的设计方法：全员 3. 完成功能设计：王晓颖 4. 完成整体架构的设计：王晓颖 | | |
| 工作成果 | 1. 选择好需使用的框架 2. 完成功能设计 3. 完成整体架构的设计 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 1、对mvc不够熟悉——查阅资料，查看范例 | | | |

# 第10周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 省人力资源市场数据采集系统 | 报告日期 | 第10周 |
| 指导教师 | 闫波 | 项目所处阶段 | 系统设计 |
| 项目组长 | 王晓颖 | 联系方式 | 15652360420 |
| 项目小组成员 | 胡蓉 胥玲 刘哲湘 陈治中 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 1. 寻找实体和类的关系初步设计数据库：吴沁璇 2. 完成软件概要设计说明书 3. 功能设计，架构设计：吴沁璇 4. 与用户有关的类的具体设计：潘天瑶 5. 与报表有关的类的具体设计：王晓媛 6. 与通知通告有关的类的具体设计：刘雅诗 7. 与调查期和系统监测有关的类的设计：魏斯训、苏尼 | | |
| 工作成果 | 1、完成ER图的设计，以及基本数据表的设计  2、完成概要设计说明书 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 1、数据库设计灵活性不大，可扩展性低——增加表设计，提高扩展性  2、在老师建议下使用hibernate框架。 | | | |

# 第11周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 省人力资源市场数据采集系统 | 报告日期 | 第11周 |
| 指导教师 | 闫波 | 项目所处阶段 | 系统设计 |
| 项目组长 | 王晓颖 | 联系方式 | 15652360420 |
| 项目小组成员 | 胡蓉 胥玲 刘哲湘 陈治中 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 1. 将所有类的属性和方法细化 2. 与用户有关的类的具体设计：胡蓉 3. 与报表有关的类的具体设计：王晓颖 4. 与通知通告有关的类的具体设计：胥玲 5. 与调查期和系统监测有关的类的设计：陈治中 6. 其他工具类：王晓颖 7. 完成动态结构的设计 8. 与用户有关的动态结构设计：胡蓉 9. 与报表有关的动态结构设计：王晓颖 10. 与通知通告有关的动态结构设计：胥玲 11. 与调查期和系统监测有关的动态结构设计：陈治中 | | |
| 工作成果 | 1、基本完成详细设计 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 无 | | | |

# 第12周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 省人力资源市场数据采集系统 | 报告日期 | 第12周 |
| 指导教师 | 闫波 | 项目所处阶段 | 系统设计 |
| 项目组长 | 王晓颖 | 联系方式 | 15652360420 |
| 项目小组成员 | 胡蓉 胥玲 刘哲湘 陈治中 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 1. 完成软件详细设计说明书：分工与上周相同 2. 修改完善数据库设计，完成数据库设计说明书：刘哲湘 | | |
| 工作成果 | 1. 完成详细设计说明书 2. 基本完成数据库设计说明书 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 1. 数据库字段设计不合理——按照老师建议进行修改 | | | |

# 第13周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 省人力资源市场数据采集系统 | 报告日期 | 第13周 |
| 指导教师 | 闫波 | 项目所处阶段 | 讲评 |
| 项目组长 | 王晓颖 | 联系方式 | 15652360420 |
| 项目小组成员 | 胡蓉 胥玲 刘哲湘 陈治中 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 1. 问题陈述文档：胥玲 2. 项目进展报告：王晓颖 3. 交叉审查并修改缺陷：全员 | | |
| 工作成果 | 完成所有任务 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 无 | | | |